Утверждена

Решением сессии №26 от                            23.08.2018г

ПРОГРАММА

комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории

Куганаволокского сельского  поселения на 2018- 2023 годы

Паспорт

муниципальной программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Куганаволокского сельского  поселения на 2018- 2023 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Куганаволокского сельского поселения на 2018 - 2023 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Куганаволокского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Куганаволокского сельского поселения |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс РФ; - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Исполнители Программы | Администрация Куганаволокского сельского поселения, Совет Куганаволокского сельского поселения, привлекаемые подрядчики. |
| Цели Программы | - Содействие экономическому росту Куганаволокского сельского поселения; - Удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам на территории Куганаволокского сельского поселения; - Улучшение транспортно – эксплуатационного состояния автомобильных дорог, повышение безопасности движения; - Создание необходимых условий для реализации конституционных прав населения. |
| Промежуточные задачи | - Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований; - Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог; - Повышение безопасности движения, снижения негативных воздействий автомобильного транспорта и автомобильных дорог на состояние окружающей среды; - Повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог общего пользования для населения и хозяйствующих субъектов; - Улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом; |
| Целевые показатели (индикаторы эффективности функционирования коммунальной инфраструктуры | Программы Целевыми индикаторами и показателями являются: - круглогодичное содержание сети автомобильных дорог общего пользования в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию и условиями безопасности движения; - повышение безопасности движения; - создание необходимых условий для реализации конституционных прав населения. |
| Сроки реализации | Срок реализации Программы – 2018-2023 годы |
| Перечень основных мероприятий | Программа включает в себя следующие мероприятия: - Проведение технического учета и паспортизация дорог. - Ремонт автомобильных дорог (текущий, капитальный ремонт). - Устройство пешеходных дорожек вдоль дорожного полотна в местах повышенной опасности - Ремонт междворовых проездов и внутрипоселенных территорий. - Расчистка территории от снега в зимний период |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем средств для реализации всего комплекса мероприятий Программы составляет: 5 000,0 тыс. рублей. Источники финансирования: - бюджет Куганаволокского сельского поселения: 500 тыс.рублей. - субсидии бюджетов высшего уровня по целевым программам: 4 000,0 тыс. рублей. - привлечённые средства (добровольные взносы физ. и юр. лиц): 500 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация Программы позволит в 2018 - 2023 г.г.: поэтапно выполнить комплекс работ по ремонту муниципальных дорог и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние, в результате повысить качество жизни населения и инвестиционные характеристики поселения. |

1.Характеристика проблемы и обоснование

необходимости ее решения программным методом

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Куганаволокского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, являлся этап анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения, а также прогноз его развития проведен по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого транспортного сообщения на территории поселения и на межселенных территориях, снижение зависимости  состояния объектов транспортной инфраструктуры от воздействия погодных явлений.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Куганаволокского сельского поселения. Они во многом определяют возможности развития экономики муниципального образования. Состояние автомобильных дорог влияет на мобильность населения и доступ посетителей к ресурсам Национального парка «Водлозерский», что позволяет расширить туристическую и сопутствующую деятельность за счет снижения затрат времени на перевозки.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с отсутствием на территории района железных дорог, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях увеличения туристического потока в Куганаволокское сельское поселение, увеличения объемов строительства и торговли и развития сферы услуг.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования  Куганаволокского сельского  поселения   (муниципальных дорог) составляет – 5,8 км. В том числе: грунтовая –  5,8 км.

При прогнозируемых темпах социально-экономического развития спрос на перевозки автомобильным транспортом к 2023 году увеличится.

Около 90 процентов протяженности автомобильных дорог местного значения не соответствует нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к малодоступности отдельных территорий поселения для обычного автотранспорта.

Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуется  проведение капитального ремонта  автомобильных дорог, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию и обеспечение автодорожных подъездов и проездов  придомовых территорий.

Муниципальная программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Куганаволокского сельского  поселения на 2018 - 2023 годы позволит улучшить техническое,  транспортно-эксплуатационное состояние  автомобильных дорог местного значения  поселения.

2. Цели и задачи реализации Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Куганаволокского сельского поселения.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

Основные задачи Программы

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию Программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

3. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы – 2018 - 2023 годы.

4. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры, целевые индикаторы

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и туризма;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Программные мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования предполагают обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности конструкций и сооружений, повышение безопасности движения и экологической безопасности объектов, эффективность обслуживания участников движения, оптимизацию расходования средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства.

В весеннее -летне-осенний период выполняются подрядные работы:

- Ремонт дорожного полотна, восстановление водоотводных канав и пр.;

- По замене средств обстановки дороги и благоустройству (проведение работ по обеспечению нормативной видимости, замена знаков и стоек дорожных знаков, и т.д.);

В зимний период выполняются подрядные работы:

- содержание проезжей части и дорожного полотна (очистка от снега покрытия, обочин, ликвидация зимней скользкости на проезжей части автомобильных дорог);

- содержание средств обустройства и обстановки дороги (очистка от снега дорожных знаков, стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков).

5. Механизм реализации Программы и контроль за ходом её выполнения.

Реализация Программы осуществляется администрацией Куганаволокского сельского поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета, привлечённые средства и средства вышестоящих бюджетов на основе софинансирования.

В рамках реализации данной Программы в соответствии с комплексной Программой развития социальной инфраструктуры Куганаволокского сельского поселения, Генеральным планом Куганаволокского сельского поселения будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителем Программы является администрация Куганаволокского сельского поселения и Совет Куганаволокского сельского поселения.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Куганаволокского сельского поселения, Совет, население.

Изменения в Программе и сроки её реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией Куганаволокского сельского поселения по её инициативе или по предложению подрядчиков в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

6. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Социально-экономическая эффективность Программы обусловлена основными целями Программы – содействие экономическому росту, укрепление единого экономического пространства, удовлетворение потребности населения  в перевозках по автомобильным дорогам общего пользования на территории Куганаволокского сельского поселения, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, повышение безопасности движения, создание необходимых условий для реализации конституционных прав населения.

В результате реализации Программы будет достигнуто:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, устранение очагов аварийности, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог, снижение негативных воздействий автомобильного транспорта и автомобильных дорог на состояние окружающей среды;

- совершенствование методов и способов проведения дорожных работ, внедрение новых технологий и материалов, применяемых при осуществлении дорожного строительства, направленных на повышение срока службы дорожных сооружений и мостовых конструкций;

- обеспечение транзитного потенциала, повышение транспортной доступности всех частей поселения; обеспечение и повышение безопасности дорожного движения автотранспорта и людей.